|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  No hemos logrado cumplir todas las actividades a tiempo, porque tuvimos inconvenientes al implementar el mapa de los recorridos, lo que nos atrasó. Nos ha dificultado el no tener el código del sistema de recorrido que usa la empresa actualmente, pues la implementación del sistema se debe hacer con un código desde cero. Se ha pedido al interesado del proyecto códigos, pero al día de hoy no se han enviado. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Con comunicación constante entre los miembros del equipo y el interesado del proyecto. Los problemas se comunican para poder encontrarles una solución. Al tener claro el problema en el equipo es más fácil atacarlo para buscar soluciones.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Considero que he hecho un buen trabajo, he mantenido comunicación con mi equipo para generar avances y poder avanzar en el proyecto. Creo que vamos por buen camino, pero en lo personal quizás pueda desarrollar con mayor ahínco en el código del proyecto.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Me gustaría saber qué pasa si las comunicaciones con el interesado del proyecto no avanzan, pues hemos tenido reuniones con este en dónde pedimos códigos para apoyar nuestro trabajo y si bien se nos ha dado una respuesta positiva en la reunión, esta no se materializa, pues no se nos ha enviado ninguna documentación de código.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Considero que la distribución de las actividades están bien. No haría cambios de momento. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluó el trabajo del grupo de manera correcta, tenemos buena comunicación, quizás nos podría faltar más dinamismo en el trabajo e iniciativa propia. |